PROYECTO INTEGRADO

- Reunión inicial

Este proyecto integrado tiene como objetivo crear una aplicación web llamada ActiveSpain que ponga en contacto OFERTANTES (quienes publican actividades: rutas, aventura, yincanas, etc) y CONSUMIDORES (personas que contratan o solicitan actividades). Incluye gestión de perfiles, publicación o búsqueda de ofertas y demandas y puesta en contacto (reserva/contacto).

El público al que va dirigido la aplicación es a particulares y pequeñas empresas/guías de ocio en España (usuarios con móvil u ordenador). Prioriza una experiencia de usuario sencilla y búsqueda geolocalizada básica.

Alcance mínimo:

- CRUD ofertantes.

- CRUD consumidores.

- Interfaz front-end (HTML/CSS/JS/Angular) y back-end (modelos y servicios en PHP).

- Base de datos relacional (MySQL).

- Documentación básica (UML, modelo ER, manual de usuario).

- Deploy en GitHub + hosting gratuito en InfinityFree (mínimo: despliegue funcional en un servidor o servicio web).

- Requerimientos básicos

Ordenadas por prioridad, cada funcionalidad incluye su criterio de aceptación:

- Registro / Login – roles

Como usuario quiero registrarme e iniciar sesión con rol ofertante o consumidor.

Criterio de aceptación: registro con email + contraseña + rol, login con JWT, protección de rutas por rol, contraseña protegida con password_hash, longitud mínima, validación de email.

- CRUD Ofertantes

Como ofertante quiero crear, editar, ver o borrar mi perfil y mis actividades.

Criterio de aceptación: endpoints con GET /ofertas, POST /ofertas, PUT /ofertas/:id, DELETE /ofertas/:id; sólo el creador puede editar o borrar su oferta; validaciones (titulo, tipo, lugar, fecha y hora de inicio) y manejo de errores con códigos 4xx/5xx.

- CRUD Consumidores

Como consumidor quiero crear, editar, ver o borrar mi perfil y mis solicitudes o demandas.

Criterio de aceptación: endpoints análogos a ofertas, con validaciones (titulo, lugar, fecha y hora deseada). Sólo el creador puede modificar o borrar su consumo.

- Listado y búsqueda básica de actividades y peticiones

Como usuario, independientemente de mi rol, quiero ver y buscar actividades o peticiones por categoría, palabras clave y ciudad.

Criterio de aceptación: lista paginada, filtros por tipo, búsqueda por texto, mostrar disponibilidad mínima.

- Protección de rutas

Lista de rutas que requieren autenticación/rol y el comportamiento esperado.

- Interfaz agradable

Como usuario quiero una UI limpia y responsiva.

Criterio de aceptación: CSS aplicado; navegación clara; responsive en móvil/ordenador.

- Publicar demanda por consumidor

Permite a consumidores publicar solicitudes que ofertantes vean.

- Disponibilidad y plazas

Ofertantes establecen fecha y hora, plazas mínimas y máximas.

- Material y transporte

Campos para indicar material necesario/ofertado y transporte requerido.

- Diseño de la arquitectura mínima

Componentes principales y herramientas utilizadas:

- Frontend: Angular (standalone con Single Page Application).

- Backend: PHP “vanilla” (scripts RESTful o front controller) que exponen JSON.

- Base de Datos: MySQL en el servidor de InfinityFree.

- Hosting para desarrollo: XAMPP — coloca el backend en C:\xampp\htdocs\Ejercicios\ProyectoIntegrado\Backend y el frontend en C:\xampp\htdocs\Ejercicios\ProyectoIntegrado\Frontend  y utiliza ng serve localmente.

- Comunicación: HTTPS idealmente (en producción), JSON sobre HTTP(S).

- UML: PlantUML

- Diagrama E/R: Draw.io

- Deploy: Realizamos ng build --configuration production y los archivos resultantes de la carpeta ‘dist’ dentro del front-end, junto a los ficheros PHP del back-end son subidos con FileZilla al servicio de hosting con InfinityFree.

- Planificación de tareas

Sprint 1 (10 horas) – Base del Proyecto

Configuración del entorno (repositorio, frameworks, librerías).

Implementación del back-end básico (API REST, modelo de datos).

Implementación del front-end básico (estructura y estilos iniciales).

Pruebas unitarias y ajuste de errores iniciales.

Sprint 2 (10 horas) – Funcionalidades Principales

Desarrollo de funciones clave (CRUD, autenticación si aplica).

Integración de front-end y back-end.

Optimización del código y pruebas.

Revisión intermedia y ajustes.

Sprint 3 (10 horas) – Mejoras y Ajustes Finales

Corrección de errores y refactorización.

Implementación de mejoras (seguridad, UI/UX, rendimiento).

Pruebas finales (manuales y automatizadas).

Preparación para entrega (documentación, despliegue si aplica).